|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **-----o0o-----**  *Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 12 năm 2024* |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

V/v: *Báo cáo kết quả sử dụng, nghiệm thu phần mềm giai đoạn 2 và kế hoạch cho giai đoạn 3 của dự án*

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | 14h00 – 17h00 ngày 06 tháng 12 năm 2024 |
| **Địa điểm** | Phòng họp văn phòng Hòa Phát Dung Quất |
| **Thành phần** | **1. Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát**   * Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phụ trách phòng điều độ * Ông Nguyễn Thành Phát - Phòng điều độ * Ông Nguyễn Thọ Hải Duy – Phụ trách phòng thương vụ * Ông Vũ Duy Hải - Quản đốc xưởng khai thác dịch vụ cảng * Ông Mai Quốc Hưng - Phòng thương vụ * Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Quản đốc bộ phận kho   **2. Ban CNTT Thép Hòa Phát Dung Quất**   * Ông Phùng Văn Tuấn – Ban CNTT * Ông Diệp Huỳnh Bảo Bảo - Ban CNTT   **3. Công ty cổ phần Giải pháp cảng và hậu cần (Công ty PLC)**   * Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc PLC * Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng * Ông Nguyễn Lê - Thường trực dự án * Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chuyên viên lập trình |
| **Mục đích** | Báo cáo kết quả sử dụng, nghiệm thu phần mềm giai đoạn 2 và kế hoạch cho giai đoạn 3 của dự án |
| **Chủ trì** | * Ông Phùng Văn Tuấn – Ban CNTT * Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phụ trách phòng điều độ * Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc PLC |

1. **NỘI DUNG CUỘC HỌP**

* PLC trình bày báo cáo kết quả sử dụng phần mềm giai đoạn 2 từ ngày 01/11/2024 đến ngày 05/12/2024.
* PLC trình bày kế hoạch giai đoạn 3 của dự án.
* Các nội dung thảo luận chi tiết:
  + Các phát sinh lỗi trong quá trình sữ dụng phần mềm.
  + Ý kiến, bổ sung, hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu phù hợp với người dùng.
* PLC, Cảng Tổng Hợp và Ban CNTT thống nhất về việc nghiệm thu phần mềm giai đoạn 2 của dự án.

1. **CÁC VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT**
2. **Các lỗi phát sinh trong quá trình sữ dụng phần mềm:**

* Hiện tại các lỗi trong quá trình sữ dụng phần mềm đã được khắc phục, nếu trong quá trình sử dụng sau này phát sinh lỗi, PLC sẽ hiệu chỉnh, khắc phục, hổ trợ kịp thời cho người sử dụng.

1. **Hiệu chỉnh phần mềm:**

* Phòng Thương Vụ: chưa có bảng quyết toán khối lượng hoàn thành các dịch vụ bên cảng Chuyên Dụng từ phòng điều độ chuyển qua.
* Phòng Điều Độ: nhật ký khai thác tàu để tính thưởng phạt cần thêm thời gian để kiểm chứng. Bảng quyết toán khối lượng các dịch vụ bên cảng Chuyên Dụng chưa có để xác nhận, chuyển qua phòng thương vụ.
* Bộ phận Kế Toán: biên bản kết toán tàu in bị lỗi. Hàng hóa là hàng Nội địa hay XNK hiện tại đang hiển thị chưa đúng, mặc dầu đã khai báo ở lược khai hàng hóa. Lý do là phần mềm đang dựa vào khai báo cảng trước khi đến HPDQ, cảng sau khi rời HPDQ để biết hàng Nội địa hay XNK, không lấy thông tin từ lược khai hàng hóa: về phần này chờ ban CNTT thống nhất lấy thông tin hàng hóa từ đâu, rồi PLC sẽ hiệu chỉnh.
* Bộ phận Kho: bổ sung thêm cho chọn thiết bị nâng hạ hàng thiết bị, hàng thành phẩm khi nhập vào và xuất ra ở bãi tạm cầu bến.
* Xưởng khai thác dịch vụ cảng: bổ sung thêm 2 thông tin vào dữ liệu: loại hàng và hàng hóa khi quét phiếu cân từ BK-MIS
* Ban CNTT: cập nhật phần mềm gây ra lỗi ở các module khác không liên quan đến hiệu chỉnh, yêu cầu PLC cần phải kiểm tra kỷ, phân tích, đánh giá ảnh hưởng giữa các module, giữa 2 cảng trước khi cập nhật phần mềm và trước mắt, phía ban CNTT có 1 file excell tổng hợp các yêu cầu từ người sử dụng của cảng, rồi chuyển cho PLC. Về module trạm cân BK-MIS, yêu cầu PLC hiệu chỉnh xong trong vòng 15 ngày sau khi phía BK-MIS hoàn thành yêu cầu. Về module Yard Crane đã có, nhưng hiện tại thực tế chưa dùng để kiểm chứng, yêu cầu PLC hiệu chỉnh phù hợp sau khi thực tế sữ dụng nếu có lỗi phát sinh. Về giai đoạn 3 sẽ có thể kéo dài hơn, nhưng đi theo với đó là giá trị mang lại sẽ phải tốt hơn, hiệu quả hơn.

1. **Thống nhất nghiệm thu phần mềm:**

* Các bộ phận, phân xưởng, Ban lãnh đạo cảng đồng ý nghiệm thu phần mềm giai đoạn 2 từ ngày 06/12/2024.
* PLC tiếp tục hổ trợ cảng vận hành phần mềm và hiệu chỉnh phần mềm kịp thời nếu có phát sinh lỗi, có yêu cầu của người dùng.

1. **CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC TIẾP THEO**

* PLC tiếp tục hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu đã nêu ở trên và dự kiến cập nhật phần mềm vào ngày 20/12/2024.
* PLC trình ký hồ sơ nghiệm thu phần mềm giai đoạn 2 của dự án.

|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP HÒA PHÁT** |

|  |
| --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **GIẢI PHÁP CẢNG VÀ HẬU CẦN** |